MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & NỘI THẤT HOÀNG GIA
Địa chỉ: Số 128, đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0123 456 789 | Mã số thuế: 0107654321

HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG
Số: 01/2024/HĐTC-NộiThất

Hôm nay, ngày 01 tháng 12 năm 2024, chúng tôi gồm:

BÊN A (Chủ đầu tư): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VĨNH PHÁT
Đại diện: Ông Trần Quốc Nam - Giám đốc
Địa chỉ: Số 25, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0987 654 321 | Mã số thuế: 0101234567

BÊN B (Nhà thầu thi công): CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HOÀNG GIA
Đại diện: Bà Nguyễn Thị Lan - Giám đốc
Địa chỉ: Số 128, đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0123 456 789 | Mã số thuế: 0107654321

Hai bên cùng thỏa thuận và ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

# Điều 1: Phạm vi công việc

- Bên B thực hiện thi công nội thất cho văn phòng của Bên A tại địa chỉ Số 25, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Diện tích thi công: 400m², bao gồm các khu vực: phòng làm việc, phòng họp, khu vực lễ tân.
- Công việc cụ thể: lắp đặt bàn ghế, tủ tài liệu, vách ngăn, hệ thống đèn chiếu sáng.

# Điều 2: Thời gian thực hiện

- Thời gian thi công: từ ngày 01/12/2024 đến ngày 15/01/2025.
- Các mốc tiến độ:
   + Ngày 15/12/2024: Hoàn thành 50% công việc.
   + Ngày 05/01/2025: Hoàn thành toàn bộ phần thi công nội thất.

# Điều 3: Giá trị hợp đồng và thanh toán

- Tổng giá trị hợp đồng: 900.000.000 VNĐ (Chín trăm triệu đồng).
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Lịch thanh toán:
   + Đợt 1: Thanh toán 300.000.000 VNĐ ngay sau khi ký hợp đồng.
   + Đợt 2: Thanh toán 400.000.000 VNĐ khi hoàn thành 60% công việc.
   + Đợt 3: Thanh toán 200.000.000 VNĐ sau khi nghiệm thu toàn bộ công trình.

# Điều 4: Điều khoản bảo hành

- Thời gian bảo hành: 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- Điều kiện bảo hành: Bên B sẽ bảo hành miễn phí các hư hỏng do lỗi thi công trong thời gian bảo hành.

# Điều 5: Cam kết của các bên

- Bên A cam kết thanh toán đúng hạn.
- Bên B cam kết thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.